# Cahier des Charges & Analyse Technique : AC Echecs Calanques

## 1. Arborescence du Site

*   **Accueil** : Hero banner (vidéo/ambiance), Prochains événements, Actualités récentes, CTA "S'inscrire".

*   **Le Club** :

*   Qui sommes-nous ? (Histoire, Esprit)

*   L'Équipe (Animateurs, Bureau, Photos)

*   Le Lieu (Carte, Accès, Horaires)

*   Documents officiels (Règlement, Statuts - PDF)

*   **Activités & Cours** :

*   Cours Jeunes (Débutants à Compétiteurs)

*   Cours Adultes

*   Stages (Vacances scolaires)

*   Jeu Libre & Tournois Internes

*   **Agenda** : Calendrier dynamique (Cours, Tournois, Événements).

*   **Résultats** : Intégration FFE ou tableaux manuels, Liens Chess-results.

*   **Espace Membre** (Sécurisé) :

*   Tableau de bord personnel.

*   Documents réservés (Cours PDF/PGN).

*   Renouvellement adhésion.

*   **Partenaires** : Page dédiée avec logos et liens.

*   **Contact** : Formulaire, Coordonnées, Réseaux sociaux.

*   **Blog / Actualités** : Articles sur la vie du club.

## 2. Choix Technologique & Justification

**Recommandation : Next.js (React) + CMS "Headless" (ex: Strapi ou Directus) ou WordPress Headless.**

*   **Pourquoi pas WordPress classique ?** : Bien que demandé, un WP classique devient souvent une "usine à gaz" lente et difficile à sécuriser quand on multiplie les plugins (HelloAsso + Calendar + Members + SEO + Cache...).

*   **Justification Next.js** :

*   **Performance (SEO & Vitesse)** : Chargement instantané, crucial pour le UX.

*   **UX Design** : Liberté totale pour créer des animations fluides (déplacement de pièces d'échecs, transitions) impossibles sur WP standard.

*   **Évolutivité** : Plus facile d'ajouter un "vrai" PGN Viewer interactif ou un forum sur mesure plus tard.

*   **Sécurité** : Le front-end est découplé des données.

**Stack proposée :**

*   **Frontend** : Next.js 14 (App Router) + TailwindCSS (Styling rapide).

*   **Backend/CMS** : **Strapi** (User-friendly pour le bureau du club, auto-hébergé ou cloud) OU **Supabase** (Pour la base de données et l'Auth) + MDX pour le contenu simple.

*   **Hébergement** : Vercel (Front) + Railway (Back/DB) - *Comme pour ProfVirtuel*.

## 3. Modules & Fonctionnalités (Priorités)

### Priorité 1 (Essentiel - MVP)

*   **Présentation & Contenu** : Pages Statiques (Next.js).

*   **Agenda** : Composant `FullCalendar` ou `React-Big-Calendar` connecté à Google Calendar API.

*   **Inscription & Paiement** : Intégration **HelloAsso Widget** (simple et robuste pour les assos) via Iframe ou API.

*   **Actualités** : Blog simple.

*   **Formulaire Contact** : Envoi mail (Resend ou Nodemailer).

### Priorité 2 (Lancement officiel)

*   **Integration FFE** : Scraping ou lien vers le site FFE pour les Elo.

*   **PGN Viewer** : Intégration de `react-chessboard` + `chess.js` pour visualiser les belles parties du club dans les articles.

*   **Espace Membre** : Login (Auth.js), accès aux cours privés.

### Priorité 3 (Évolutions)

*   **Boutique** : Merchandising club.

*   **Forum** : Espace discussion interne.

## 4. Structure Base de Données (Suggestion simplifiée)

*   **Users** : `id`, `email`, `role` (admin, member, visitor), `elo_ffe`, `subscription_status`.

*   **Events** : `id`, `title`, `start_date`, `end_date`, `type` (tournoi, cours, stage), `location`, `helloasso_link`.

*   **Posts** : `id`, `title`, `content` (Rich Text), `category`, `author_id`, `published_at`.

*   **Resources** : `id`, `title`, `file_url` (PDF/PGN), `access_level` (public/member), `associated_course_id`.

## 5. Intégrations Externes

*   **HelloAsso** : Utilisation du Widget Iframe pour les adhésions/stages (Solution la plus sécurisée et simple à maintenir).

*   **Google Workspace** :

*   *Agenda* : Synchronisation du calendrier du site avec un Google Calendar public du club "AC Echecs".

*   *Drive* : Stockage des PDF/Photos.

*   **Brevo (ex-Sendinblue)** : Newsletter. Formulaire d'inscription en pied de page connecté à l'API Brevo.

*   **PGN Viewer** : Librairie JS `Lichess PGN Viewer` ou composants React natifs.

*   **Réseaux Sociaux** : Flux Auto (Instagram/FB) sur la page d'accueil.

## 6. UX/UI & Design System

*   **Style** : "Glassmorphism" léger (transparence) pour rappeler la pureté des Calanques.

*   **Palette** :

*   🔵 **Bleu Profond** (Mer) : `#0F4C81` (Texte, Header).

*   🟠 **Orange** (Terre/Soleil) : `#FF6F61` (Boutons CTA, Accents).

*   🟣 **Lavande** (Provence) : `#E6E6FA` (Fonds de section, Badges).

*   ⚪ **Blanc/Gris** : `#F8FAFC` (Fond principal).

*   **Typographie** :

*   Titres : *Montserrat* ou *Raleway* (Moderne, géométrique).

*   Texte : *Inter* ou *Open Sans* (Lisibilité écran).

*   **Accessibilité** : Contraste AA minimum. Navigation clavier.

## 7. Roadmap de Production

*   **Phase 1 : Conception (Février 2026)**

*   Setup technique (Repo, Next.js, CMS).

*   Propositions graphiques (Maquettes Figma rapides générées par IA).

*   *Livrable 01/03 : Maquettes + Architecture validée.*

*   **Phase 2 : Développement Core (Mars 2026)**

*   Développement Front (Pages Accueil, Club, Activités).

*   Intégration Calendrier & HelloAsso.

*   *Livrable 01/04 : Version Alpha (Structure vide).*

*   **Phase 3 : Contenu & Features Avancées (Avril-Mai 2026)**

*   Espace Membre.

*   Intégration PGN Viewer.

*   Remplissage contenus (textes, photos).

*   *Livrable 01/06 : Version Bêta Test.*

*   **Phase 4 : Recette & Mise en Ligne (Juin 2026)**

*   Tests utilisateurs (Mobiles, Tablettes).

*   Optimisation SEO / Performance.

*   Lancement officiel 01/07.

Pour un site associatif moderne réalisé avec Next.js, le choix de l'hébergeur est stratégique pour minimiser les coûts de maintenance et maximiser la performance.

Voici les 2 meilleures options pour votre cas :

1. Vercel (Le choix "Natif" & Recommandé 🏆)

C'est la société qui a créé Next.js. C'est l'étalon-or pour ce type de projet.

Pourquoi ?

Gratuit pour les projets perso/hobby (souvent suffisant pour un petit club).

Performance : Réseau mondial (CDN) ultra-rapide inclus.

Simplicité : Vous poussez votre code sur GitHub, Vercel déploie le site tout seul en 1 minute.

HTTPS (SSL) : Automatique et gratuit.

Prix : Gratuit (Hobby) puis 20$/mois si besoin de fonctionnalités "Team" avancées (rare pour une asso).

2. Infomaniak (Le choix "Souveraineté & Éthique" 🇫🇷🇨🇭)

Si le club impose un hébergement en Europe/Suisse et une gestion "classique" (mails, nom de domaine au même endroit).

Pourquoi ?

Tout-en-un : Hébergement Web + Noms de domaine + Mails associatifs.

Support : Francophone et réactif.

Écologique : Datacenters très verts.

Note : Ils ont une offre "Cloud VPS" ou "Jelastic" nécessaire pour faire tourner Next.js (plus complexe à configurer que Vercel).

Prix : Environ 6-10€/mois pour un hébergement Node.js correct.

Mon Conseil Stratégique :

Le combo Hybride (Le meilleur des deux mondes) :

Nom de Domaine + Mails (@ac-echecs-calanques.fr) : Achetez-les chez Infomaniak ou OVH (15€/an). C'est professionnel et vous maîtrisez vos emails.

Hébergement du Site Web : Connectez ce domaine à Vercel (Plan Gratuit).

Avantage : Vous ne payez rien pour l'hébergement du site, il est ultra-rapide, et vous gardez vos mails chez un pro.